ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к договору возмездного оказания услуг № [номер]
Данное приложение регламентирует сроки, стоимость и объем работ второго этапа разработки [предмет работ, например «интернет-магазина»] для Заказчика (дизайн-концепт + макеты + верстка).

1. СОСТАВ РАБОТ
1.1. Исполнитель обязуется разработать для Заказчика дизайн-макеты [предмет работ, например «интернет-магазина»] на основе прототипов, разработанных согласно Приложению №1 Настоящего договора. Дизайн-макеты предоставляются в виде электронных изображений в формате jpeg.
1.1.1. Разработка визуальной концепции:
· Разработка визуальной концепции сайта (цветовая схема, типографика, стиль)
· Адаптация существующего фирменного стиля Заказчика (при наличии) или создание нового стиля
· Создание библиотеки UI-элементов (кнопки, формы, карточки товаров и др.)
1.1.2. Дизайн страниц сайта (Mobile-first подход):
Дизайн-макеты для мобильных устройств и десктопа следующих страниц:
· Главная страница
· Каталог товаров
· Карточка товара
· Корзина
· Оформление заказа
· О компании
· Доставка и оплата
· Контакты
· Юридические страницы
1.1.3. Дизайн личного кабинета покупателя:
Дизайн-макеты для мобильных устройств и десктопа следующих страниц личного кабинета:
· Регистрация/Авторизация
· История заказов покупателя
· Базовые настройки профиля
1.2. Особое внимание уделяется:
· Визуализации товаров с различных ракурсов
· Дизайну системы фильтров и параметров каталога
· Удобному представлению характеристик товаров
· Mobile-first подходу (сначала разрабатывается дизайн для мобильных устройств, затем для десктопа)
1.3. Исполнитель обязуется разработать верстку на основе утвержденных дизайн-макетов:
1.3.1. Разработать адаптивные HTML-макеты с применением таблиц каскадных стилей (CSS) и JavaScript для Заказчика на основе утвержденных Заказчиком дизайн-макетов типовых страниц сайта, перечисленных в п. 1.1.2 Настоящего Приложения.
1.3.2. Разработать адаптивные HTML-макеты для страниц личного кабинета, перечисленных в п. 1.1.3 Настоящего Приложения.
1.3.3. Реализовать интерактивные элементы:
· Фильтры товаров по параметрам
· Галереи изображений товаров
· Корзина товаров с возможностью изменения количества
1.3.4. Обеспечить адаптивность и корректное отображение в браузерах, указанных в п. 1.4 Настоящего Приложения, при ширине окна браузера от 320 до 1920 пикселей (смартфоны, планшеты, десктопы).
1.3.5. Применить базовые методы оптимизации скорости загрузки (сжатие изображений, минификация кода).
1.4. Разработанная верстка должна корректно работать в следующих браузерах:
· Mozilla Firefox версии 88 и выше
· Google Chrome версии 90 и выше
· Safari версии 14 и выше
· Мобильные браузеры iOS Safari и Android Chrome последних версий

2. ПОРЯДОК И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
2.1. Исполнитель приступает к выполнению работ по настоящему Приложению с момента зачисления предоплаты на расчетный счет Исполнителя.
2.2. Срок выполнения всех работ, указанных в Настоящем Приложении, не превышает [срок] рабочих дней с момента начала работ в соответствии с п. 2.1 Настоящего Приложения и при условии отсутствия циклов внесения изменений в результат выполненных работ, а также при условии наличия обратной связи от Заказчика в течение 24 часов на запросы Исполнителя. При несоблюдении описанных выше условий срок выполнения может быть увеличен на количество дней вынужденного простоя Исполнителя или на количество дней, необходимых для внесения изменений в соответствии с пожеланиями или требованиями Заказчика.
2.3. Утверждение результатов работы Исполнителя Заказчиком производится путем подписи бумажной копии дизайн-макетов Заказчиком со словом «Утверждено», текущей датой и расшифровкой подписи, либо путем отправки электронных копий дизайн-макетов на e-mail Исполнителя, указанный в п. 11.5 Настоящего Договора, с e-mail представителя Заказчика, указанного в п. 11.6 Настоящего Договора.
2.4. Результат работы сдается Заказчику путем передачи электронной копии дизайн-макетов (изображения в формате jpeg) посредством электронной почты в соответствии с разделом 11 Настоящего Договора, а также путем предоставления доступа к готовой верстке макетов для проверки.
2.5. Заказчик обязуется в течение 5 рабочих дней с момента начала работ предоставить Исполнителю:
· Референсы: примеры сайтов, изображения, доски в Pinterest или других сервисах, иные визуальные материалы, отражающие ожидания Заказчика по стилю и внешнему виду
· Пожелания по визуальному стилю, цветовой гамме и общему настроению дизайна
· Фирменный стиль компании (при наличии): логотип, фирменные цвета, шрифты
· Фотоматериалы и графические элементы для использования в дизайне (при наличии)
При непредоставлении указанных материалов в срок Исполнитель вправе отложить начало работ до получения необходимой информации либо приступить к разработке визуальной концепции на своё усмотрение, опираясь на информацию, предоставленную Заказчиком на момент подписания Настоящего Договора.
2.6. Для помощи в подготовке материалов Исполнитель предоставляет Заказчику памятку-чеклист с рекомендациями по сбору референсов, формулированию пожеланий и подготовке визуальных материалов.

3. СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Стоимость работ, перечисленных в Настоящем Приложении, составляет [стоимость этапа] рублей, НДС не облагается.
В том числе:
· Дизайн-макеты (основные страницы): [сумма] рублей
· Дизайн-макеты (юридические страницы): [сумма] рублей
· Дизайн-макеты (личный кабинет): [сумма] рублей
· Верстка (основные страницы): [сумма] рублей
· Верстка (юридические страницы): [сумма] рублей
· Верстка (личный кабинет): [сумма] рублей
3.2. Оплата производится путем предоплаты 50% стоимости работ в соответствии с п. 3.1 Настоящего Приложения. Оставшиеся 50% стоимости оплачиваются в течение трёх рабочих дней с момента подписания Акта об оказанных услугах.

4. ПЛАН-ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ
4.1. В течение [срок] рабочих дней с момента начала работ в соответствии с п. 2.1 Настоящего Приложения Исполнитель обязан предоставить:
· Визуальную концепцию сайта
· Библиотеку UI-элементов
· Дизайн-макет Главной страницы для мобильных и десктопа (п. 1.1.2 Настоящего Приложения)
4.2. В течение 5 рабочих дней, начиная со дня, следующего после даты отправки дизайн-макета (в соответствии с п. 4.1 Настоящего Приложения), Заказчик обязан утвердить результат работы или направить набор мотивированных замечаний Исполнителю. При этом допускается не более 3-х циклов замечаний. Одним циклом замечаний считается набор замечаний, присланных Заказчиком в одном электронном письме.
4.3. При наличии замечаний согласно п. 4.2 Настоящего Приложения, Исполнитель обязан их устранить в течение 5-ти рабочих дней. После отправки Исполнителем Заказчику измененного дизайн-макета, цикл утверждения или направления Заказчиком мотивированных замечаний повторяется согласно п. 4.2 Настоящего Приложения.
4.4. После утверждения Заказчиком дизайн-макета Главной страницы и визуальной концепции (п. 4.1 Настоящего Приложения), Исполнитель обязан в течение [срок] рабочих дней предоставить дизайн-макеты остальных страниц для мобильных и десктопа (согласно п. 1.1.2 Настоящего Приложения).
4.5. В течение 7 рабочих дней, начиная со дня, следующего после даты отправки дизайн-макетов (в соответствии с п. 4.4 Настоящего Приложения), Заказчик обязан утвердить результат работы или направить набор мотивированных замечаний Исполнителю. При этом допускается не более 2-х циклов замечаний. Одним циклом замечаний считается набор замечаний, присланных Заказчиком в одном электронном письме. Каждый цикл замечаний допускает набор замечаний, направленный как на один из присланных Исполнителем дизайн-макетов, так и на несколько.
4.6. При наличии замечаний согласно п. 4.5 Настоящего Приложения, Исполнитель обязан их устранить в течение 7-ми рабочих дней. После отправки Исполнителем Заказчику измененных дизайн-макетов, цикл утверждения или направления Заказчиком мотивированных замечаний повторяется согласно п. 4.5 Настоящего Приложения.
4.7. После утверждения Заказчиком всех дизайн-макетов (п. 1.1 Настоящего Приложения), Исполнитель обязан в течение [срок] рабочих дней предоставить готовую верстку макетов всех перечисленных в п. 1.3 Настоящего Приложения страниц.
4.8. В течение 5 рабочих дней, начиная со дня, следующего после даты предоставления верстки (в соответствии с п. 4.7 Настоящего Приложения), Заказчик обязан утвердить результат работы или направить набор мотивированных замечаний Исполнителю. При этом допускается не более 2-х циклов замечаний. Одним циклом замечаний считается набор замечаний, присланных Заказчиком в одном электронном письме.
4.9. При наличии замечаний согласно п. 4.8 Настоящего Приложения, Исполнитель обязан их устранить в течение 7-ми рабочих дней. После предоставления Исполнителем Заказчику измененной верстки макетов, цикл утверждения или направления Заказчиком мотивированных замечаний повторяется согласно п. 4.8 Настоящего Приложения.
4.10. После утверждения Заказчиком всех работ по Настоящему Приложению (дизайн-макеты и верстка) работа считается выполненной, что подтверждается подписью Актов об оказанных услугах или Актов о выполненных работах.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Данный раздел описывает набор условий, направленных на регулирование двухсторонней ответственности между Заказчиком и Исполнителем за несоблюдение сроков и условий п. 4 Настоящего Приложения.
5.2. За нарушение Исполнителем сроков плана-графика передачи результатов работ Заказчику Исполнитель несет ответственность в размере [размер неустойки] за каждый день просрочки.
5.3. Общая сумма за каждый день просрочки Исполнителя может быть вычтена Заказчиком из оставшейся стоимости работ согласно п. 3.2 Настоящего Приложения.
5.4. За нарушение Заказчиком сроков плана-графика утверждения результатов работ Исполнителя Заказчик несет ответственность в размере [размер неустойки] за каждый день просрочки.
5.5. Общая сумма за каждый день просрочки Заказчика должна быть уплачена Заказчиком сверх стоимости работ согласно п. 3.1 Настоящего Приложения.
5.6. Общая сумма за каждый день просрочки как Заказчика, так и Исполнителя не может превышать 50% стоимости работ согласно п. 3.1 Настоящего Приложения.

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
___________________ / [Фамилия И. О.]
ЗАКАЗЧИК:
___________________ / [Фамилия И. О.]
