ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к договору возмездного оказания услуг № [номер]
Данное приложение регламентирует сроки, стоимость и объем работ первого этапа разработки [предмет работ, например «интернет-магазина»] для Заказчика.

1. СОСТАВ РАБОТ
1.1. Исполнитель обязуется провести подготовительный этап и разработать для Заказчика прототипы [предмет работ, например «интернет-магазина»], включающие следующие работы:
1.1.1. Подготовительный этап:
· Анализ [количество] основных конкурентов
· Изучение лучших практик представления товаров или услуг Заказчика в аналогичных проектах
· Детализация технического задания с учетом специфики бизнеса Заказчика
· Определение функциональных требований к сайту
1.1.2. Прототипирование:
· Создание структуры всего сайта и системы навигации
· Разработка прототипов следующих страниц сайта:
· Главная страница
· Каталог товаров
· Карточка товара
· Корзина
· Оформление заказа
· О компании
· Доставка и оплата
· Контакты
· Юридические страницы (единый прототип для: Политика конфиденциальности, Пользовательское соглашение, Публичная оферта, Политика возврата и обмена)
1.1.3. Прототипирование личного кабинета покупателя (отдельный этап):
· Разработка прототипов страниц личного кабинета:
· Регистрация/Авторизация
· История заказов покупателя
· Базовые настройки профиля
1.1.4. Проектирование системы фильтров и параметров каталога.
1.1.5. Согласование с Заказчиком концепции и внесение правок.
1.2. Прототипы представляются в виде электронных изображений (макеты страниц), демонстрирующих структуру, размещение элементов и логику работы сайта.

2. ПОРЯДОК И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
2.1. Исполнитель приступает к выполнению работ по настоящему Приложению с момента зачисления предоплаты на расчетный счет Исполнителя.
2.2. Срок выполнения всех работ, указанных в Настоящем Приложении, не превышает [срок] рабочих дней с момента начала работ в соответствии с п. 2.1 Настоящего Приложения и при условии отсутствия циклов внесения изменений в результат выполненных работ, а также при условии наличия обратной связи от Заказчика в течение 24 часов на запросы Исполнителя. При несоблюдении описанных выше условий срок выполнения может быть увеличен на количество дней вынужденного простоя Исполнителя или на количество дней, необходимых для внесения изменений в соответствии с пожеланиями или требованиями Заказчика.
2.3. Утверждение результатов работы Исполнителя Заказчиком производится путем подписи бумажной копии прототипов Заказчиком со словом «Утверждено», текущей датой и расшифровкой подписи, либо путем отправки электронных копий прототипов на e-mail Исполнителя, указанный в п. 11.5 Настоящего Договора, с e-mail представителя Заказчика, указанного в п. 11.6 Настоящего Договора.
2.4. Результат работы сдается Заказчику путем передачи электронной копии материалов подготовительного этапа и прототипов посредством электронной почты в соответствии с разделом 11 Настоящего Договора.

3. СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Стоимость работ, перечисленных в Настоящем Приложении, составляет [стоимость этапа] рублей, НДС не облагается.
В том числе:
· Подготовительный этап: [сумма] рублей
· Прототипирование (основные страницы): [сумма] рублей
· Прототипирование (юридические страницы): [сумма] рублей
· Прототипирование (личный кабинет): [сумма] рублей
3.2. Оплата производится путем предоплаты 50% стоимости работ в соответствии с п. 3.1 Настоящего Приложения. Оставшиеся 50% стоимости оплачиваются в течение трёх рабочих дней с момента подписания Акта об оказанных услугах.

4. ПЛАН-ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ
4.1. В течение [срок] рабочих дней с момента начала работ в соответствии с п. 2.1 Настоящего Приложения Исполнитель обязан предоставить:
· Материалы подготовительного этапа (анализ конкурентов, лучшие практики)
· Детализированное техническое задание
· Прототип Главной страницы (п. 1.1.2 Настоящего Приложения)
4.2. В течение 3 рабочих дней, начиная со дня, следующего после даты отправки материалов (в соответствии с п. 4.1 Настоящего Приложения), Заказчик обязан утвердить результат работы или направить набор мотивированных замечаний Исполнителю. При этом допускается не более 2-х циклов замечаний. Одним циклом замечаний считается набор замечаний, присланных Заказчиком в одном электронном письме.
4.3. При наличии замечаний согласно п. 4.2 Настоящего Приложения, Исполнитель обязан их устранить в течение 3-х рабочих дней. После отправки Исполнителем Заказчику измененных материалов, цикл утверждения или направления Заказчиком мотивированных замечаний повторяется согласно п. 4.2 Настоящего Приложения.
4.4. После утверждения Заказчиком прототипа Главной страницы и материалов подготовительного этапа (п. 4.1 Настоящего Приложения), Исполнитель обязан в течение [срок] рабочих дней предоставить прототипы остальных страниц (согласно п. 1.1.2 Настоящего Приложения).
4.5. В течение 5 рабочих дней, начиная со дня, следующего после даты отправки прототипов (в соответствии с п. 4.4 Настоящего Приложения), Заказчик обязан утвердить результат работы или направить набор мотивированных замечаний Исполнителю. При этом допускается не более 2-х циклов замечаний. Одним циклом замечаний считается набор замечаний, присланных Заказчиком в одном электронном письме. Каждый цикл замечаний допускает набор замечаний, направленный как на один из присланных Исполнителем прототипов, так и на несколько.
4.6. При наличии замечаний согласно п. 4.5 Настоящего Приложения, Исполнитель обязан их устранить в течение 5-ти рабочих дней. После отправки Исполнителем Заказчику измененных прототипов, цикл утверждения или направления Заказчиком мотивированных замечаний повторяется согласно п. 4.5 Настоящего Приложения.
4.7. После утверждения Заказчиком всех прототипов (п. 1.1 Настоящего Приложения) работа считается выполненной, что подтверждается подписью Актов об оказанных услугах или Актов о выполненных работах.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Данный раздел описывает набор условий, направленных на регулирование двухсторонней ответственности между Заказчиком и Исполнителем за несоблюдение сроков и условий п. 4 Настоящего Приложения.
5.2. За нарушение Исполнителем сроков плана-графика передачи результатов работ Заказчику Исполнитель несет ответственность в размере [размер неустойки] за каждый день просрочки.
5.3. Общая сумма за каждый день просрочки Исполнителя может быть вычтена Заказчиком из оставшейся стоимости работ согласно п. 3.2 Настоящего Приложения.
5.4. За нарушение Заказчиком сроков плана-графика утверждения результатов работ Исполнителя Заказчик несет ответственность в размере [размер неустойки] за каждый день просрочки.
5.5. Общая сумма за каждый день просрочки Заказчика должна быть уплачена Заказчиком сверх стоимости работ согласно п. 3.1 Настоящего Приложения.
5.6. Общая сумма за каждый день просрочки как Заказчика, так и Исполнителя не может превышать 50% стоимости работ согласно п. 3.1 Настоящего Приложения.

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
___________________ / [Фамилия И. О.]
ЗАКАЗЧИК:
___________________ / [Фамилия И. О.]
